## Slide 1: Contexto, Gestión de la Integración Y Gestión del Alcance
María de Cortés Benito Ortiz
Adrián Gallego Sánchez
Sergio Lluva Plaza
Alejandro Paniagua Tineo
Boby Nicusor Constantin
MeCuida

## Slide 2: Índice
Contexto
Gestión de Integración
  Propósito del proyecto
  Requisitos
  Acuerdos
  Activos
  Riesgos
Gestión del Alcance
  Plan de Gestión del Alcance
  Recopilación de Requisitos
  Definición del Alcance
  WBS

## Slide 3: Contexto
Problemas
  Saturación del Sistema Sanitario
  Escalabilidad
Digitalización de la Sanidad
  GRP

## Slide 4: Propósito del Proyecto
Implementar un servicio que permita la gestión remota de pacientes (GRP).
Liberar carga al sistema español de sanidad.
Paliar el problema de la escalabilidad del sistema sanitario.
Mejorar la calidad de atención al paciente.
Mejorar la experiencia de usuario de los pacientes

## Slide 5: Requisitos
Médicos podrán utilizar MeCuida para hacer prescripciones a los pacientes
Formar al personal médico y a los usuarios/pacientes
Almacenar en la nube los datos de los pacientes
Obtener dispositivos de monitorización y comunicación para que los usuarios puedan utilizar el servicio
Obtener el software que permita implementar el servicio
Integrar el servicio con las aplicaciones que usa la sanidad española
Implementar un Call Centre para consultar dudas o avisar de problemas técnicos
Implementar un servicio de instalación, reparación y retirada de equipos a domicilio
Protección de datos

## Slide 6: Acuerdos
Almacenamiento de datos en la nube
Comunicaciones 4G para los dispositivos
Empresa encargada de la distribución, mantenimiento y reparación de los dispositivos
Almacenamiento y gestión del stock
Formación
Diseño del software
Integración del software

## Slide 7: Activos

## Slide 8: Riesgos

## Slide 9: Plan de Gestión del Alcance
Describe cómo se define y valida el alcance del proyecto y del servicio
  Definición detallada del alcance del proyecto y del servicio
  Creación del EDT/WBS
  Control de cambios en el alcance
  Criterios de aceptación de los entregables
Planificación de la gestión de los requerimientos

## Slide 10: Recopilación de Requisitos

## Slide 11: Definición del Alcance

## Slide 12: WBS