Gestión de la Calidad y de los RRHH. Proyecto MeCuida.

SAMBA Solutions, Gestión de proyectos

CONTROL DE REVISIONES.

| VERSIÓN | FECHA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/11/2018 | Fmdo PMO |

Índice de contenidos

Gestión de la Calidad	3

1.	Planificación de la Gestión de la Calidad	3

1.1.	Plan de Gestión de la Calidad	3

1.2.	Métricas de Calidad	3

1.3.	Listas de Verificación de Calidad	4

1.4.	Plan de Mejoras del Proceso	4

2.	Aseguramiento de la Calidad	4

2.1.	Solicitud de Cambios	4

2.2.	Actualizaciones	4

3.	Control de la Calidad	4

3.1.	Mediciones de Control de Calidad	4

3.2.	Solicitud de Cambios	4

3.3.	Verificación de Entregables	4

3.4.	Información del Desempeño de Trabajo	4

Gestión de los Recursos Humanos del proyecto	5

1.	Planificación de la Gestión de los Recursos Humanos	5

2.	Adquisición y desarrollo del equipo de trabajo	5

3.	Dirección del equipo de trabajo	5

Índice de figuras

Figura 1 - Diagrama de GANTT completo.	8

Figura 2 - Cronograma, fase planificación 2.	10

Figura 3 - Cronograma, fase planificación 1.	10

Figura 4 - Cronograma, desarrollo.	11

Figura 5 - Cronograma, formación.	12

Figura 6 - Cronograma, integración en muestra.	12

Figura 7 - Cronograma, cierre.	13

Índice de tablas

Tabla 1 - Umbrales de control.	4

Tabla 2 - Lista de actividades.	7

# Gestión de la Calidad

La Gestión de la Calidad, tal y como se menciona en el PMBoK, incluye los procesos y actividades que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto alcance y valide los requisitos del proyecto. Los principales procesos de la Gestión de la Calidad son la Planificación de la Gestión de la Calidad, el Aseguramiento de la Calidad y el Control de la Calidad.

## Planificación de la Gestión de la Calidad

Mediante la Planificación de la Gestión de la Calidad se pretende establecer los estándares y requisitos de calidad que debe cumplir el proyecto y especificar el método mediante el cual se podrá demostrar que estos requisitos y estándares se cumplen.

### Plan de Gestión de la Calidad

Mediante el plan de Gestión de la Calidad nos aseguraremos de que las diferentes fases del proyecto estén cumpliendo con los requisitos de calidad. Para asegurarnos de que las actividades o fases están cumpliendo los requisitos utilizaremos las listas de control o verificación, de las que se hablarán más en detalle en posteriores apartados de este documento, que permitirán monitorizar las distintas actividades que se desarrollan durante el proyecto. La correcta monitorización de las actividades permitirá detectar posibles fallos de calidad y así poder corregirlos lo antes posible para minimizar los posibles problemas que puedan ocasionar.

### Métricas de Calidad

La calidad debe hacer referencia a atributos medibles y para ello se definen las Métricas de Calidad, como por ejemplo la disponibilidad o el control del costo. Estas métricas de calidad permiten expresar la calidad en términos cuantitativos que facilitan su interpretación y la convierten en algo objetivo. Para un uso correcto de estas métricas se debe definir una tolerancia, es decir, las variaciones que se consideran permitidas.

Para medir correctamente se usarán los índices CPI y SPI definidos en el PMBoK:

- CPI: es el Índice de Desempeño del Costo. mide la eficiencia en costo de los recursos presupuestados. Esta medida se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el costo real, donde el valor ganado es la medida del trabajo realizado en términos del presupuesto asignado a dicha tarea Si el índice es menor que 1 quiere decir que se encuentra por debajo del costo planificado, si es igual a 1 indica que ha alcanzado el costo planificado y si es mayor que 1 indica que está por encima del costo planificado.

- SPI: es el Índice de Desempeño del Cronograma. Mide la eficiencia del cronograma. Esta medida se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado, donde el valor planificado es el presupuesto que se ha asignado para dicha tarea o trabajo. Si el índice es menor que 1 indica que existe un retraso con respecto al cronograma establecido, si es igual a 1 indica que se ajusta al cronograma y si es mayor que 1 muestra que se ha adelantado respecto a la temporización establecida.

### Listas de Verificación de Calidad

Para monitorizar las distintas tareas se utilizarán las Listas de Verificación de Calidad. Se trata de una herramienta estructurada que nos permite establecer en qué medida se están cumpliendo los requisitos de calidad especificados mediante los criterios de aceptación que deberían incorporar.

Estas listas utilizan un código de tres niveles para indicar el estado de calidad de las distintas actividades. Con un 1 se indica que los requisitos de calidad se están cumpliendo, con un 2 se indica que los requisitos de calidad se están cumpliendo parcialmente y con un 3 que los requisitos de calidad no se están cumpliendo. En caso de que no se cumplan los requisitos al completo se estudiarán las mediadas que se deban tomar para alcanzar el cumplimiento de esos requisitos y se actuará en consecuencia.

### Plan de Mejoras del Proceso

El objetivo del Plan de Mejores del Proyecto es identificar las actividades que permitan incrementar el valor del proyecto. Para ello será necesario monitorizar las actividades y analizar los resultados de las listas de verificación de calidad con el objetivo de identificar los problemas que aparezcan durante el desarrollo de las distintas actividades, así como sus causas, y buscar la mejor solución posible para minimizar las perturbaciones que puedan producir.

Dentro del análisis de los resultados de las listas de verificación se comprobará el valor de los índices CPI y SPI y en caso de que estén por debajo de 1 se informará al jefe del Departamento de Control y Calidad quien será el encargado de determinar si el estado de la actividad exige la toma de medidas o no. En caso de que estime necesario actuar, su equipo será el encargado de buscar posibles soluciones para posteriormente reunir a la PMO, donde también se incluye al Project Manager tal y como se ha mencionado en documentación anterior. La PMO será quien determine cuál es la mejor solución de entre las propuestas. Una vez determinadas las medidas que se deben tomar, se aplicarán cuanto antes para minimizar las alteraciones.

## Aseguramiento de la Calidad

### Solicitud de Cambios

### Actualizaciones

## Control de la Calidad

### Mediciones de Control de Calidad

### Solicitud de Cambios

### Verificación de Entregables

### Información del Desempeño de Trabajo

# Gestión de los Recursos Humanos del proyecto

## Planificación de la Gestión de los Recursos Humanos

## Adquisición y desarrollo del equipo de trabajo

## Dirección del equipo de trabajo