## Slide 1: Proyecto MeCuida
Gestión de Proyectos

## Slide 2: Índice
Planificación de costes
Estimación de costes
Determinación del presupuesto
Justificación técnica
Equipo empleado
Costes
Estrategias seguidas
Control de costes
¿Recursos?
Equipo de pruebas
Integración en el entorno

## Slide 3: Planificación DE COSTES
Establecer políticas.
  Procedimiento
    ¿Qué ?¿Cómo?¿Cuándo?
Para la elaboración:
  WBS
  RRHH
  Tomar riesgos como base
Definir unidades de medida.

## Slide 4: Planificación DE COSTES
Presupuesto cerrado
  Oferta pública
Umbrales de actuación
Hoja de ruta
  Evolución de proyecto
Control

## Slide 5: Estimación DE COSTES
Aproximación
Estimaciones en:
  Actividades seguras
    Costes materiales
    Costes RRHH
    Subcontrataciones
  Contingencias
Posibles desviaciones

## Slide 6: Estimación DE COSTES
Costes materiales
  Alquiler
  Teléfonos
  Ordenadores
  Licencias
  …
AÑADIR PANTALLAZO DE UN EXCEL CON UN PEQUEÑO DESGLOSE DE LA ESTIMACION DE COSTES MATERIALES

## Slide 7: Estimación DE COSTES
Costes RRHH
  Nóminas
  Seguros
AÑADIR PANTALLAZO DE UN EXCEL CON UN PEQUEÑO DESGLOSE DE LA ESTIMACION DE COSTES RRHH

## Slide 8: Estimación DE COSTES
Costes subcontrataciones
  Contratos
AÑADIR PANTALLAZO DE UN EXCEL CON UN PEQUEÑO DESGLOSE DE LA ESTIMACION DE COSTES DE LAS SUBCONTRATACIONES

## Slide 9: Estimación DE COSTES
Contingencias
  En base a los riegos
  Vital prever
  desviaciones
  Umbral pesimista
AÑADIR PANTALLAZO DE UN EXCEL CON UN PEQUEÑO DESGLOSE DE LA ESTIMACION DE LAS POSIBLES DESVIACIONES

## Slide 10: presupuesto
Presupuesto base
  Suma de todas las anteriores
  Ingresos
TABLA EXCEL CON INGRESOS-GASTOS

## Slide 11: Financiación
Financiación pública
Inyección de dinero pautada
Importancia temporización
  Ingresos
  Gastos

## Slide 12: Control de costes
Tarea de inicio a fin
Basado en umbrales:
  Desviaciones entre X-Y%: Informe y siguimiento
  Desviaciones mayores que Y: Tomar medidas
Herramientas
Contacto con el cliente
Umbrales

## Slide 13: Índice
Planificación de costes
Estimación de costes
Determinación del presupuesto
Justificación técnica
Equipo empleado
Costes
Estrategias seguidas
Control de costes
¿Recursos?
Equipo de pruebas
Integración en el entorno

## Slide 14: EQUIPO EMPLEADO
Material físico
  Teléfonos
  Ordenadores
  Material de oficina
  En función del departamento
Licencias de SW
  En función del departamento

## Slide 15: EQUIPO EMPLEADO
Subcontrataciones
  Diseño SW
    Empresa:
  Call Centers
    Cantidad:
  Almacén
    Ubicación:
¿QUÉ EMPRESA?
¿DÓNDE ESTÁ?
¿QUÉ EMPRESA?
¿CUÁNTA GENTE AL TELEF. PARA ATENDER A X POSIBLES USUARIOS?
¿QUÉ EMPRESA?
¿UBICACIÓN?
¿TRANSPORTE?

## Slide 16: HOSPITALES Y PACIENTES
Hospitales elegidos
  Universitarios
    Ubicaciones
Enfermedades
  Crónicas
  Poca gravedad
Hospital Universitario
Príncipe de Asturias
Hospital Universitario
De Getafe
Hospital Universitario
Rey Juan Carlos I
Hospital Universitario
Ramón y Cajal
Hospital Universitario
12 de Octubre

## Slide 17: TEST FINAL
Valoración de resultados
  Grado de satisfacción de los usuarios
  Comunidad de Madrid

## Slide 18: IMPLEMENTACIÓN TOTAL
Plazos acordados con la Comunidad de Madrid
No entorpecer el desarrollo de la actividad médica
  Progresivo
  Horario adecuado