## Slide 1: Proyecto “MeCuidas”
Gestión de Proyectos
Sergio Lluva Plaza
Adrián Gallego Sánchez
Mari Cortes Benito Ortiz
Boby Nicusor Constantin
Alejandro Paniagua Tineo

## Slide 2: Índice
1. Contexto
2. Plan de integridad del proyecto
  2.1 Justificación del proyecto
  2.2 Requisitos
  2.3. Acuerdos
  2.4 Activos
  2.5 Riesgos
3. Plan de gestión del Alcance
  3.1 Recopilación de requisitos
  3.2 Definición del alcance
  3.3 Work Breakdown Structure, WBS

## Slide 3: Contexto
La Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pretende implantar un sistema de gestión remota de pacientes (GRP, MeCuidas).
Transformación digital de la sanidad o Sanidad Digital.
  Actualmente existen pocos servicios digitales (p.e cita previa on-line).
Notes: Para ello ha decidido contratar los servicios de un integrador especializado que ejecute el proyecto.
Este proyecto surge de la necesidad de profundizar en la transformación digital de la sanidad.

## Slide 4: Justificación del proyecto
Actualmente, la Comunidad de Madrid es una población con alta tasa de mortalidad y baja tasa de natalidad -> Población envejecida.
Incremento de enfermedades crónicas en los pacientes.
Conclusión: existe alta demanda de servicios sanitarios de atención primaria.
Con este proyecto, se pretende conseguir:
  Mejora en la eficiencia del sistema.
  Mayor control sobre los pacientes.
  Mejorar experiencia de usuario.
Notes: Existe alta demanda de servicios sanitarios de atención primaria,
Por lo tanto ante tal demanda, con este sistema se pretende realizar una mejora en la eficiencia del sistema, reduciendo la necesidad de visitas presenciales y de evitar falsas alarmas en las urgencias.
Además, se mejorará la salud de los pacientes, puesto que se brindará un mayor control sanitario y esto permitirá a los médicos ofrecer un mejor tratamiento.
También con ello, se mejorará la experiencia de usuario ya que se realizará un sistema sanitario mas cercano y humano.

## Slide 5: Requisitos
Almacenamiento de datos de los usuarios en la nube.
Protección de datos.
Obtención de dispositivos de monitorización y comunicación para que los usuarios puedan utilizar el servicio.
Obtención del software para la implementación del servicio.
Integración del servicio con las aplicaciones ya utilizadas por el sistema sanitario madrileño.
Implementación de un call center para atender dudas o avisos por problemas técnicos.
Implementación de un servicio de instalación, reparación, mantenimiento y retirada de equipos a domicilio.
Formación del personal sanitario y de los posibles usuarios.
El personal sanitario (médicos y enfermeras) podrán utilizar MeCuida para la atención de los usuarios
Notes: Para llevar a cabo este proyecto, se nos plantean los siguientes requisitos:

## Slide 6: Acuerdos
Debemos establecer acuerdos con diferentes empresas que nos proporcionen los siguientes servicios:
  Almacenamiento de datos en la nube.
  Comunicaciones 4G para los dispositivos.
  Almacenamiento y gestión del stock de los distintos dispositivos.
  Diseño del software
  Integración de software.
  Distribución, mantenimiento y reparación de los dispositivos adquiridos.
  Formación de personal.

## Slide 7: Activos
Generación de documentación.
Control y aprobación de entregables.
Gestión del control de cambios.
Gestión del control de calidad.
Notes: En cuanto a la gestión de nuestros procesos que componen nuestra WBS, (la cuál veremos más adelante), tenemos los siguientes activos:

## Slide 8: Riesgos (I)
Fase de ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN:
  Errores en la identificación de requerimientos e interesados.
  No cumplir con los estándares de calidad establecidos.
  Fallos en la fase de planificación del proyecto. (p.e: costes, planificación temporal, incumplimiento de acuerdos).
Fase de DESARROLLO:
  Fallos en el control de procesos.
  Discrepancias entre los productos encargados y los recibidos

## Slide 9: Riesgos (II)
Fase de FORMACIÓN:
    Retrasos en la formación y mayor número de cursos de los estimados.
  Fase de INTEGRACIÓN Y PRUEBAS:
  Fallo a nivel de software en la integración del servicio en el sistema sanitario.
  Rechazo del servicio por parte de los pacientes.
  Dificultades por parte del personal sanitario a la hora de acomodarse al servicio.
  Mala utilización del servicio por parte de los pacientes y del personal sanitario.
  Generación incorrecta de estadísticas.
  No lograr la calidad y aceptación del servicio esperados tras la implementación de la muestra.
Fase de CIERRE:
  Dificultades de escalado al implementar el sistema a la totalidad del sistema.

## Slide 10: Plan de gestión de Alcance
Describe cómo se define y valida el alcance del proyecto y del servicio:
  Definición detallada del alcance del proyecto y del servicio.
  Creación del EDT/WBS.
  Generación del diccionario del EDT/WBS.
  Control de cambios en el alcance.
  Criterios de aceptación de los entregables.
  Control de nuevos requisitos del cliente.
Planificación de la gestión de los requisitos

## Slide 11: Recopilación de requisitos
Reuniones con el cliente.
Grupos focales:
      Grupos destino del proyecto.
      Reuniones con los grupos.

## Slide 12: Definición del Alcance
Definición formal de los requisitos.
Juicio de expertos.
Posible generación de alternativas:
    Nuevos acuerdos
    En qué momento hablar con las empresas

## Slide 13: Work Breakdown Structure,WBS
Proyecto MeCuidas
Análisis
Requerimientos
Cierre
Implementación final
Planificación
Desarrollo
Formación
Integración y pruebas
Riesgos
Contexto
Documentación Inicial
Identificación de interesados
Acuerdos
Reuniones
Calidad y Validación
Cronograma
Control de procesos
Gestión de compras
Cursos
Personal
Certificación
Documentación de formación
Integración en muestra
Obtención de resultados
Validación de resultados
Documentación
Notes: EDT, Estructura de desglose del trabajo.

## Slide 14: GRACIAS POR SU ATENCIÓN