ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

- Contexto:

En los tiempos que corren, la tecnología y las plataformas digitales son las que controlan nuestra vida. Hacer la compra, reservar un viaje o comprar unas entradas son unas tareas que se pueden realizar sin ningún esfuerzo de manera telemática.  Sin embargo, seguimos acudiendo a la consulta del médico para que nos recete algún medicamento contra el resfriado o para resolver cualquier otra duda de escasa importancia y fácil resolución. Por otro lado, la población española está sufriendo un envejecimiento como consecuencia de la reducción de la natalidad a nivel nacional y el aumento de la esperanza de vida.

España cuenta con uno de los sistemas sanitarios de mayor calidad ofreciendo buenos resultados. A pesar de ello, la sanidad española tiene graves problemas de sostenibilidad y escalabilidad, impulsados, entre otros, por causas como las anteriormente mencionadas. La elevada demanda de los servicios ha provocado un colapso de los mismos dando lugar a un deterioro de la calidad del servicio prestado y de la atención recibida por parte de los pacientes.

La digitalización del sistema sanitario es una de las medidas que puede paliar los problemas que sufre. Gracias a la tecnología disponible a día de hoy se pueden procesar y analizar grandes cantidades de datos lo que facilitaría ofrecer un servicio de Gestión Remota de Pacientes (GRP). Mediante un servicio de este tipo se liberaría parte de la carga del sistema sanitario y aumentaría la calidad de atención ofrecida a los pacientes.

- Contexto de la empresa:

Somos una empresa de tamaño mediano, entre 50  y 60 empleados, con una organización funcional. Los departamentos en los que se divide la estructura son: Financiero, Control y Calidad, RRHH, Marketing y Ventas.

La empresa cuenta con suficientes recursos para gestionar varios recursos de manera simultánea y cuenta con una amplia experiencia en la dirección de proyectos en el sector sanitario.

La empresa cuenta con una PMO compuesta por el director ejecutivo y los gestores funcionales de cada área, siendo de estructura directiva. Esta entidad ejerce un grado de control elevado sobre el proyecto. El objetivo de esta estructura de la PMO es que los gestores funcionales de cada área tengan un mayor control sobre los recursos.

El PM tiene acceso a la totalidad de los recursos, sin embargo, teniendo en cuenta la estructura de la PMO de la empresa, siempre estará en contacto con los gestores funcionales para una correcta distribución de los recursos aunque es quien toma la última decisión.

Nuestros métodos de trabajo siguen las especificaciones de calidad definidas en la normativa ISO 9001, ISO 20000 y el ITIL.

-Director General: Constantin, Boby Nicusor.

-Gestor funcional de Recursos Humanos: Lluva Plaza, Sergio

- Gestor funcional de Márketing y Ventas: Benito, María de Cortés

- Gestor funcional de Finanzas: Paniagua Tineo, Alejandro

- Gestor funcional de Control y Calidad:  Gallego Sánchez, Adrián

- Nombre del proyecto:

Implementación y puesta en marcha del servicio MeCuida.

- Descripción del proyecto:

En este proyecto se llevará a cabo la implementación de un servicio de gestión remota de pacientes o GRP denominado MeCuida. Para ello se contará con los requisitos establecidos por la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ya que el servicio final se pondrá en marcha en dicha Comunidad autónoma.

- Fecha de inicio del proyecto: 16-10-2018

- Fecha de fin del proyecto: 16-10-2018

- Budget Information: ~$$$$

- Director del proyecto y nivel de autoridad:

Boby Nicusor Constantin, +34xxxxxxx, email de contacto: Boby.Nicusor@sambasolutions.com.

Como director del proyecto tendrá autoridad para utilizar todos los recursos de los que dispone la empresa, sin embargo, teniendo en cuenta la estructura de la PMO de la empresa, consulta los distintos jefes funcionales antes de tomar una decisión.

- Justificación del proyecto:

La Comunidad de Madrid se cuenta entre las poblaciones con alta esperanza de vida y baja tasa de natalidad, y por tanto entre aquellas que conocemos como envejecidas. Por este motivo y para facilitar el acceso de los pacientes a la atención primaria sanitaria es necesario implementar un servicio GRP que permita un control médico del paciente sin necesidad de acudir al centro de salud más cercano.  Con este proyecto se pretende dar un pequeño paso más en la transformación digital de la sanidad.

- Alcance del proyecto:

El alcance del trabajo para el Proyecto MeCuida incluye las fases de planificación, ejecución e implementación y formación para el nuevo sistema GRP. Por otro lado, se perseguirá mantener unos estándares de calidad en el Proyecto gestionados por el departamento de Control de Calidad de SAMBA SOLUTIONS.

El proveedor del software GRP estará obligado a garantizar la funcionalidad requerida para ese producto y que los recursos empleados para su desarrollo se adecuarán a las condiciones estipuladas.

Las tareas y objetivos específicos de este proyecto serán listados a continuación.

- Objetivos del proyecto:

- Mejorar la calidad del servicio de atención primaria sanitaria en la Comunidad de Madrid.

- Formación de personal médico y pacientes en la utilización del servicio MeCuida.

- Integración y pruebas del servicio antes de ser implantado.

- Servicio de Call-Centre para dudas con respecto a MeCuida.

- Control de procesos con las empresas involucradas durante el desarrollo.

- Mejorar el grado de control de los pacientes con enfermedades crónicas.

- Establecer acuerdos con las empresas involucradas en la implementación del servicio a fin de atender a la planificación temporal establecida.

- Finalización del proyecto máximo en un 1 año natural.

- Requisitos de alto nivel:

- Requisitos técnicos:

Servicio ininterrumpido las 24 horas del día para cada paciente.

Registro de datos de los pacientes en base de datos de la Comunidad de Madrid.

En caso de fallo, sustitución de equipos en menos de 24 horas.

El/los proveedores de los productos electrónicos comprados deberán cumplir con la normativa de calidad exigida por nuestra empresa (ISO 13.485 y marcado CE).

En cuanto al software deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Gestión del paciente

- Monitorización del paciente

- Visualización de las informaciones

- Servicio de mensajería al paciente

- Definición del programa (horario y dosis)

- Control de la adherencia del paciente al tratamiento

- Gestión de alertas clínicas

- Customización del programa

- Videoconferencias

- Monitorización de adherencia y cumplimiento del tratamiento.

- Además, deberá cumplir con la normativa del RGPD, debido a la especial sensibilidad de los datos serán críticos los siguientes puntos:

  - Identificación y autenticación

  - El control de acceso

  - La gestión de soportes y documentos

  - El almacenamiento de la información

  - El acceso a datos a través de redes de telecomunicaciones

  - Los ficheros temporales y copias

  - Las copias de respaldo

- Requisitos de empresa:

Cumplimiento de las políticas de calidad y control de la empresa.

Cumplimiento de las políticas de acuerdo de la empresa.

Cumplimiento de las políticas de formación de la empresa.

Selección de equipamiento informático y médico para pacientes.

- Criterios de éxito del proyecto:

Para considerar exitoso el resultado de este proyecto se estiman los siguientes criterios:

- Personal médico y pacientes con formados en la utilización del servicio MeCuida.

- Pleno funcionamiento del servicio en los hospitales/centros médicos acordados.

- Finalización del proyecto en 1 año natural desde la fecha de inicio.

- Reducción en un 25% las urgencias en el hospital por descompensación.

- Reducción en un 25% la probabilidad de ingreso no programado en el Hospital.

- Reducción en un 20% la probabilidad de ingreso hospitalario por descompensación.

- Reducción en un 25-30% la tasa de mortalidad del grupo focal.

- Reducción de los costes en un 25%.

- Suposiciones y restricciones:

- Desconocimiento completo del funcionamiento del software por parte de personal médico y pacientes para formación inicial.

- Selección de pacientes previa por parte del personal sanitario que recibirán el servicio.

- Que la empresa subcontratada para el almacenamiento de los datos de los pacientes que usen el servicio cumplirá con la normativa de protección de datos actual. (RGPD)

- Tras acuerdos con las empresas involucradas en el desarrollo del servicio cumplirán con el cronograma establecido.

- Licencias de uso de software activas durante el tiempo acordado de prestación del servicio.

- Selección de hospitales/centros de salud donde se implantará el servicio realizada por la Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

- Hitos principales:

- Realización de la documentación inicial.

- Establecimiento y firma de los acuerdos con todas las empresas involucradas.

- Definición de los estándares de calidad necesarios.

- Recepción de documentación dentro de los tiempos estipulados con las empresas involucradas.

- Recepción de los dispositivos físicos dentro del plazo definido.

- Recepción del software dentro de los plazos estipulados.

- Puesta en marcha del Data Centre en la fecha pactada.

- Puesta en marcha del Call Centre en la fecha acordada.

- Alquiler del almacén 15 días antes de la obtención de los dispositivos físicos.

- Descripción de riesgos:

La siguiente descripción de riesgos ha sido dividida en fases, atendiendo a su ubicación dentro de cada fase establecida en la WBS.

Fase de PLANIFICACIÓN:

  - Errores en la identificación de requerimientos e interesados.

  - No cumplir con los estándares de calidad establecidos.

  - Fallos en la fase de planificación del proyecto. (p.e: costes, planificación temporal, incumplimiento de acuerdos).

Fase de DESARROLLO:

  - Fallos en el control de procesos.

  - Discrepancias entre los productos encargados y los  recibidos

Fase de FORMACIÓN:

- Retrasos en la formación y mayor número de cursos de los estimados.

Fase de INTEGRACIÓN Y PRUEBAS:

  - Fallo a nivel de software en la integración del servicio en el sistema sanitario.

  - Rechazo del servicio por parte de los pacientes.

  - Dificultades por parte del personal sanitario a la hora de acomodarse al  servicio.

  - Mala utilización del servicio por parte de los pacientes y del personal sanitario.

  - Generación incorrecta de estadísticas.

  - No lograr la calidad y aceptación del servicio esperados tras la implementación de la muestra.

Fase de CIERRE:

  - Dificultades de escalado al implementar el sistema a la totalidad del sistema.

- Definición de los principales interesados (stakeholders) y sus motivaciones:

- Conserjería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,

- Personal sanitario de atención primaria.

- Pacientes.

- Empresas subcontratadas.

- Empresa que gestiona el software existente en sanidad de la Com de Madrid.

- Roles y responsabilidades:

| Apellidos, Nombre | Cargo | Email de contacto | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicusor Constantin, Boby | Director de proyecto | Boby.Nicusor@sambasolutions.com |  |
| Benito Ortiz, Mari Cortes | Gestor funcional de Márketing y Ventas | MariC.Benito@sambasolutions.com |  |
| Gallego Sánchez, Adrián | Gestor funcional de Control y Calidad | Adrian.Gallego@sambasolutions.com |  |
| Lluva Plaza, Sergio | Gestor funcional de Recursos Humanos | Sergio.Lluva@sambasolutions.com |  |
| Paniagua Tineo, Alejandro | Gestor funcional de Finanzas | Alejandro.Paniagua@sambasolutions.com |  |

Los empleados descritos en la tabla anterior son los constituyentes de la PMO de la empresa Samba Solutions. Los gestores tienen plenos poderes dentro de su departamento, manteniendo línea directa de contacto con el director del proyecto.

- Aprobación del proyecto:

Nombres de equipo:  				Firmas

Nicusor Constantin, Boby

Benito Ortiz, Mari Cortes

Gallego Sánchez, Adrián

Lluva Plaza, Sergio

Paniagua Tineo, Alejandro

Fecha: 							Revisión: